Утверждаю

 Заместитель Клинцовской

 городской администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В. Разумный

**ПЛАН**

**проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация размещения уведомлений о начале приема предложений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования. На официальном сайте Клинцовской городской администрации. | 16.01.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |
| 2 | Подготовка и принятие нормативно-правового акта о порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа «город Клинцы Брянской области», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | 22.01.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |
| 3 | Подготовка и принятие нормативно-правового акта о назначении даты проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского округа «город Клинцы Брянской области» | 07.02.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |
| 4 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования | 16.02.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |
| 5 | Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу определения общественных территорий, включаемых в бюллетень по рейтинговому голосованию по итогам общественного обсуждения | 18.02.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |
| 6 | Утверждение дизайн - проектов общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования в 2019 году и их опубликование  | 20.02.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |
| 7 | Проведение процедуры рейтингового голосования | 28.02.2019 | Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ, энергетики,строительства и ТЦП городской администрации | С.О. Москальков  |