Приложение № 1

к постановлению Клинцовской

городской администрации

« » .2018г. №\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к постановлению Клинцовской

городской администрации

«27». 03. 2018г. № 586

**Показатели (индикаторы) конечного результата муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы»**

| Код | Наименование показателя (индикатора)  конечного результата муниципальной подпрограммы | Ед.  изм. | 2018 год | 2019 год\* | 2020 год\* | 2021 год\* | 2022 год\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 | 33 | 33 | 33 | 143 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,03 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 38,9 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области» | % | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 39 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,056 | 0,056 | - | - | 0,112 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 50 | 50 | - | - | 100 |
| 7. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет |

\* Запланированные мероприятия на 2019-2022года будут выполнены в соответствии с выделенным финансированием

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2  к постановлению Клинцовской  городской администрации  « » .2018г. №\_\_\_\_\_\_\_  Приложение № 2  к постановлению Клинцовской  городской администрации  «27». 03. 2018г. № 586 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования  на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| № п/п | наименование подпрограммы основное мероприятие, мероприятие | | ответственный исполнитель | источник финансового обеспечения | объем средств на реализациию, рублей | | | | | | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 9 по ул.Октябрьская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 2 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 126 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 4 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 5 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Октябрьская г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 6 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Скоробогатова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 32 по ул. Лермонтова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 8 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 59 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 9 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 10 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 112 по ул. Гагарина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 11 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1132179,6** | 1132179,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **98450,4** | 98450,4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **64770** | 64770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **1295400** | **1295400** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| 12 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 57 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | 0 | 0 | |  |  | |  |
| средства областного бюджета | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **28333** | 0 | 28333 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 13 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| 14 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| 15 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 2 по пер. Вокзальному, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| 16 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 132 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| 17 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 60а по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0** | **0** | | **0** |
| 18 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства областного бюджета | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета городского округа | **28333** | 0 | 28333 | | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 19 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36а по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | |  | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333,00** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 20 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31а по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0,00** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 21 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 22 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. 8 Марта, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 23 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 7 по пр. Ленина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 24 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 39 по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 25 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 26 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 99 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **28333** | **0** | **28333** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 27 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Краснознаменная, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 28 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 27б по ул. Декабристов, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 29 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 104 по ул. Зеленая, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 30 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 110 по ул. Лесная, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 31 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Орджоникидзе, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 32 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 33 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 51 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 34 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31а по ул. 8 Марта, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 35 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Кронштадтская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 36 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 37 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 107 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 38 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Скачковская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 39 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5б по ул. П. Лумумбы, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 40 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 44а по ул. Гагарина, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 41 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Щорса, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 42 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 94 по ул. Октябрьская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 43 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Д. Бедного, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 44 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 115 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 45 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 114 по ул. Московская, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 46 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31 по ул. П. Коммуны, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 47 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 130 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 48 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **19318** | **0** | **0** | | **19318,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 49 | Благоустройство общественной территории в с. Ардонь в районе административного здания № 21 по ул. Зеленная, г. Клинцы, Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1311000** | **1311000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **114000** | **114000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **75000** | **75000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **1500000** | **1500000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 50 | Благоустройство общественной территории в районе Займищенской средней школы ул. Клинцовская, г. Клинцы, Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1311000** | **1311000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **114000** | **114000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **75000** | **75000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **1500000** | **1500000** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 51 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Октябрьская и Брянская, г. Клинцы, Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **1311087,89** | **1311087,89** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **114007,64** | **114007,64** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **75005,03** | **75005,03** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **1500100,56** | **1500100,56** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 52 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Ворошилова и Рябка, г. Клинцы, Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **75005** | **0** | **75005** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **1500100,56** | **1500100,56** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 53 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Октябрьская и Брянская, г. Клинцы, Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **75004** | **0** | **0** | | **75004,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 54 | Благоустройство общественной территории в районе школы № 5 по ул. Площадь Свободы, г. Клинцы, Брянской области | | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| средства бюджета городского округа | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Итого: | **0,00** | **0** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | **итого** | | **средства федерального бюджета** | **Клинцовская городская администрация** | **16387063,49** | **16387063,49** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| **средства областного бюджета** | **1424962,04** | **1424962,04** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **средства бюджета городского округа** | **1937475,03** | **937475,03** | **500000** | | **500000** | **0** | | **0** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Итого:** | **19749500,56** | **18749500,56** | **500000** | | **500000** | **0** | | **0** |