РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05. 2020 № 713

|  |
| --- |
| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов |

Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», в соответствии с решением коллегии при главе Клинцовской городской администрации от 28.04.2020 № 4/1 «Об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2019-2020 годов и задачах по подготовке к зиме 2020-2021 годов», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2020-2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов».  
2. Рекомендовать руководителям: теплоснабжающих, теплосетевых организаций (ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, АО «КАЗ», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовского СП филиала ООО «БрянскЭлектро», филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы, МУП «Торговые ряды», учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖСК:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении, ведении организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2020 года основной объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

2.3.Обеспечить:  
2.3.1. В срок до 15.09.2020 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов: потребители тепловой энергии - до 15 сентября 2020 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 октября 2020 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.  
2.3.4. Предоставление в Клинцовскую городскую администрацию статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная – в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года, не позднее 28 числа отчетного месяца.   
3. Первому заместителю главы Клинцовской городской администрации Лубской Л.Д. обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2020-2021 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение акта и паспорта готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2020-2021 годов до 15.11.2020 года.  
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городской администрации                                                Ф.Н. Сушок

Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

От27.05. 2020 № 713

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа**

**«город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| **1** | **Теплоснабжение** | | |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность:  - тепловых сетей – 54,849 км  - Клинцовской ТЭЦ  - котельных - 26 единиц  - центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 15.09.2020г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети**»,** ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить:  - реагенты для химочистки  - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2020г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис» |
| 1.3. | Выполнить следующие мероприятия:  - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения  - участков теплотрасс  -промывку и опрессовку систем отопления | до 15.09.2020г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2020г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Теплотрасса отопления по ул. П. Лумумбы от врезки до мкд ул. П. Лумумбы, 2 ремонт участка: 2Q57, L-34 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Калинина от врезки до мкд ул. Калинина, 143 ремонт участка: 2Q76, L-9 м.;  Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Кирова от ТК-93 до мкд ул. Кирова, 132 ремонт участка: 2Q76; Q-108; Q-76, L-77 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова ремонт участков:  от ТК-2а доТК-26л 2Q108; L-25 м.;  от ТК-26л до ТК-27л 2Q89; L-60 м.;  Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК до мкд по пр-т. Ленина, 21 ремонт участка: 2Q57, L-45 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-44 до ТК-44а ремонт участка: 2Q108, L-82 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Союзная от ТК-12л до мкд ул. Союзная, 97б ремонт участка: 2Q57, L-22 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-20 до мкд по ул. Ворошилова, 32 ремонт участка: 2Q57, L-20 м.;  Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-30 до ТК-32 ремонт участка: 3Q159;Q108, L-132 м.;  Ремонт тепловой камеры на мкд ул. Калинина, 143; ремонт запорной арматуры: 4-ед. | до 01.07.2020г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-76 до ТК-76а; ремонт участка 3Q133; Q89, L-110 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-57 до ТК-58 ремонт участка: 2Q89, L-77 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-24 до ТК-25 ремонт участка: 2Q273, L-77 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-25 до ТК-25а ремонт участка: 2Q219, L-25 м.;  Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-90 до ТК-92 ремонт участка: 2Q108; Q89; Q133, L-216 м.;  Теплотрасса отопления по ул. Пушкина от ТК-7 до ТК-8 ремонт участка: 2Q426, L-80 м.;  Ремонт участка теплосети в ЦТП № 4: 2Q219, L-25 м.;  Ремонт участка теплосети по ул. Союзная от ТК-2а до ТК-27л ремонт участка: 2Q108, L-85 м.;  ремонт запорной арматуры: 4-ед.  Ремонт запорной арматуры - 20 ед.  Промывка, очистка водоподогревателей -18 ед.  Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнений запорной арматуры  Замена сальниковых уплотнений сальниковых компенсаторов  Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей. | до 01.10.2020г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7 | Котельная №24:  Теплотрасса от: ТК-2 до ТК-15; замена трубопроводов отопления (2Ф=133) - L-10 м.;  Котельная №9:  Теплотрасса от ТК-4 до ж.д. № 39 ул. Урицкого; замена трубопроводов отопления (2Ф=76), L-32 м.;  Котельная №17:  Теплотрасса: от ТК-6 в сторону ж.д. 42 пр. Ленина; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-30 м.;  Котельная №21:  Теплотрасса: от ТК-2-до ж.д. №15; замена трубопроводов отопления (2Ф=76), L-42 м.. | до 01.07.2020г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.8 | Котельная №9:  Теплотрасса от ТК-10А до ТК-12; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-164 м.;  Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-281 до ТК-283 по ул. Советская,3; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-45 м.;  Теплотрасса "Город-2": на участке (компенсатор) от ТК-290 до ТК-291 по ул. Краснознамённая; замена трубопроводов отопления (2Ф=159), L-12 м.;  Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-281 в сторону гостиницы "Уют"; замена трубопроводов отопления (2Ф=57), L-15 м.;  Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-252 в сторону ТК-272 по ул. Б. Полка; замена трубопроводов отопления (2Ф=159), L-50 м. | до 01.10.2020г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.9 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 г.г. | до 15.09.2020г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| **2** | **Электроснабжение** | | |
| 2.1. | Подготовить к зиме:  - электрических сетей – 917,2км  - трансформаторных подстанций – 156 шт. | до 15.09.2020г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| **3** | **Газоснабжение** | | |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность:  - газопроводов – 733,95 км  - газовых колодцев – 3 шт.  - коверов – 78 шт.  - запорных устройств –446 шт.  - конденсатосборников – 44 шт. | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"  в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить капитальный ремонт:  Г-д по пер. Радужный;  Г-д по пер. Калинина, п. Халтурино;  Г-д по п. Токаревщина. | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"  в г. Клинцы |
| **4** | **Водоснабжение и водоотведение** | | |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность:  - водопроводных сетей – 216,5 км;  - канализационных сетей – 77,7 км;  - артскважин - 34 шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт:  - запорной арматуры – 15 шт.;  - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.;  - насосов на КНС –2шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| **5** | **Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта.** | | |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:  - ООО «Жилкомсервис» - 141 многоквартирных домов  - ООО «УК «Гарант» - 49 многоквартирных домов  - ООО «Наш дом» - 40 многоквартирных домов  - ООО «Жилфонд» -46 многоквартирных домов  - ООО «УК Экспер» - 37 многоквартирных дома  - ООО «ДЛ-Сервис» - 3 многоквартирных дома  - ООО «Жилкоммунхоз» -10 многоквартирных дома  - ООО «Русский Дом» - 4 многоквартирных дома  - ТСЖ, ЖСК, ТСН – 7 многоквартирных дома  - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2020г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управляющая компания «Управление многоквартирными домами», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2020-2021 годов государственные и муниципальные учреждения:  - образования – 41 единицы;  - здравоохранения – 2 единицы;  - культуры – 3 единиц;  - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2020г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| **6** | **Благоустройство** | | |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 26 ед. | до 01.10.2020г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.2. | Заготовить:  - песок – 3600 тонн  - техническую соль –530 тонн | до 15.09.2020г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.3. | Создать запас ГСМ | до 15.09.2020г. | МУП «Торговые ряды» |
| **7** | **Организационные мероприятия** | | |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов организаций | до 15.09.2020г.  до 01.10.2020г. | Потребители тепловой энергии  Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2020г. | Клинцовская городская администрация |