РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ                  __________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «  20 » 03.  2014г. № 218р

г. Клинцы

| Об утверждении плана-графика проведения работ по подготовке городского округа «город Клинцы Брянской области» к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.г. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях своевременной и качественной подготовки городского округа «город Клинцы Брянской области» к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.г.:

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения работ по подготовке городского округа «город Клинцы Брянской области» к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.г.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Клинцовской городской администрации Мефеда А.Г.

Глава Клинцовской

городской администрации                                                                                       А. В. Белаш

Приложение к распоряжению

Клинцовской городской администрации

от «20»03. 2014г. № 218р

ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по подготовке городского округа «город Клинцы Брянской области» к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.г.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2013-2014гг. и задачах по подготовке к зиме 2014-2015г.г. | Апрель 2014 | Клинцовская городская администрация |
| 2 | Проведение заседания коллегии при главе Клинцовской городской администрации по вопросу: «Об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2013-2014гг. и задачах по подготовке к зиме 2014-2015г.г.» | Апрель 2014 | Клинцовская городская администрация |
| 3 | Разработка и утверждения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. | Май 2014 | Клинцовская городская администрация |
| 4 | Утверждение состава комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. | Май 2014 | Клинцовская городская администрация |
| 5 | Контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. | Июнь-август 2014 | Члены комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. |
| 6 | Проведение заседаний комиссии с заслушиванием руководителей организаций и учреждений города с докладом о ходе работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. | Июнь-август 2014 | Члены комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. |
| 7 | Разработка и утверждение программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 гг. | Июнь 2014 | Клинцовская городская администрация |
| 8 | Утверждение состава комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 гг. | Июнь 2014 | Клинцовская городская администрация |
| 9 | Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 гг. | Август-сентябрь 2014 | Члены комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015 гг. |
| 10 | Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015гг. по каждому объекту проверки | Не позднее одного дня с даты завершения проверки | Члены комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015гг |
| 11 | Составление и выдача паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015гг. по каждому объекту проверки | В течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Но не позднее 15 сентября 2014 - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2014 - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Клинцовская городская администрация |
| 12 | Получение паспорта готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2014-2015гг. | Не позднее 15 ноября 2014 | Клинцовская городская администрация |