# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12. 2018  №   2630

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от 27 марта 2018 года N 586 (в редакции постановления городской администрации от 12.11.2018 № 2229)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Клинцовской городской администрации от 24.07.2014г. № 2067 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области»» и объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденного решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 6-620 и № 6-621, в связи с утверждением  лимитов финансирования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на  2018-2022 годы, утвержденную постановлением Клинцовской городской администрации от  27 марта 2018 года   N 586 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды  «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на  2018-2022 годы, следующие изменения и дополнения, изложив   в новой редакции:

1.1. Раздел «Объем и источники  финансового обеспечения программы»  паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на  2018-2022 годы:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –  22 646 997,18 рублей, в том числе:

2018г. – 19 216 997,18 рублей;

2019г. – 1 215 000,00 рублей;

2020г. –1 215 000,00 рублей;

2021г. – 1 000 000 рублей;

2022г. – 0 рублей.»

1.2. Раздел «Целевые индикаторы и показатели программы»  паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на  2018-2022 годы:

«- Количество благоустроенных дворовых территорий - 142 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий - 41%;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области» - 54,5 %;

- количество благоустроенных общественных территорий - 6 ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий - 0,33га;

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 100 %;

- Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – нет;

- Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - на усмотрение собственников жилья;

- Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц не менее 5%.

- Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц- на усмотрение собственников жилья.».

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на  2018-2022 годы:

«Достижение следующих показателей:

- Количество благоустроенных дворовых территорий на  142 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий  на  41 %;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области»  на  54,5 %;

- количество благоустроенных общественных территорий  на  6 ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий  на  0,33га;

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  на  100 %;

- Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – нет;

- Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - на усмотрение собственников жилья;

- Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц не менее 5%.

- Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - на усмотрение собственников жилья».

1.4.  Абзац 2 раздела «Приоритеты реализуемой политики на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», цели, задачи»:

«Реализация муниципальной программы позволит увеличить в 2018-2022 годы:

- Количество благоустроенных дворовых территорий 142 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий 41%;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа город Клинцы Брянской области»  54,5 %;

- количество благоустроенных общественных территорий 6 ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий 0,33га;

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 100 %;

- Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – нет;

- Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - на усмотрение собственников жилья;

- Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц не менее 5%.

- Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц- на усмотрение собственников жилья.»

1.5. Приложения 1 и 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на  2018-2022 годы (согласно приложений 1 и 2 к настоящему постановлению).

2. Начальнику  общего отдела Клинцовской городской администрации  Г.Г.  Николаенко      внести      соответствующие      изменения     в      архивную

документацию.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городской администрации Ю.Н. Никулина.

| Глава Клинцовской городской администрации | А.И. Морозов |
| --- | --- |
| Заместитель Главы городской администрации | Ю.Н. Никулин |
| Начальник отдела ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП городской администрации | Ю.А. Сяплин |
| Начальник финансового управления городской администрации | М.А. Титенко |
| И.о. Начальника юридической службы городской администрации | О.О. Приходько |

Симоненко Татьяна Анатольевна

8 (48336) 4-32-89

Приложение № 1

к постановлению Клинцовской

городской администрации

21.12.2018  №  2630

Приложение  № 1

к постановлению Клинцовской

городской администрации

«27». 03. 2018 № 586

Показатели (индикаторы) конечного результата муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»  на 2018-2022 годы»

| Код | Наименование показателя (индикатора) конечного результата муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год* | 2020 год* | 2021 год* | 2022 год* | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 13 | 12 | 22 | 47 | 48 | 142 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 41 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области» | % | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 54,5 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,09 | 0,24 | - | - | - | 0,33 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0,82 | 100 | - | - | - | 100 |
| 7. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

* Запланированные мероприятия на 2019-2022года  будут выполнены в  соответствии  с выделенным финансированием

| Приложение №2 к постановлению Клинцовской городской администрации 21.12. 2018 № 2630 Приложение № 2 к постановлению Клинцовской городской администрации «27» 03.2018 № 586 Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование подпрограммы основное мероприятие, мероприятие | ответственный исполнитель | источник финансового обеспечения | объем средств на реализациию, рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 9 по ул.Октябрьская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 752 099,48 | 752 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 65 399,96 | 65 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 43 026,29 | 43 026,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 8 218,17 | 8 218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 868 743,90 | 868 743,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 126 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 535 612,56 | 535 612,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 46 575,00 | 46 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 30 641,45 | 30 641,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 11 065,78 | 11 065,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 623 894,79 | 623 894,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 921 879,92 | 921 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 80 163,47 | 80 163,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 52 739,13 | 52 739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 6 736,11 | 6 736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 061 518,63 | 1 061 518,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 500 230,77 | 500 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 43 498,33 | 43 498,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 28 617,32 | 28 617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 18 084,93 | 18 084,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 590 431,35 | 590 431,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Октябрьская г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 884 720,46 | 884 720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 76 932,21 | 76 932,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 50 613,30 | 50 613,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10 416,29 | 10 416,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 022 682,26 | 1 022 682,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Скоробогатова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 810 396,24 | 810 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 70 469,24 | 70 469,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 46 361,34 | 46 361,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 15 207,44 | 15 207,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 942 434,26 | 942 434,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 32 по ул. Лермонтова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 475 041,67 | 475 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 41 307,97 | 41 307,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 27 176,30 | 27 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 2 287,80 | 2 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 545 813,74 | 545 813,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 59 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 1 432 143,09 | 1 432 143,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 124 534,18 | 124 534,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 81 930,38 | 81 930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 44 353,39 | 44 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 682 961,04 | 1 682 961,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 1 602 399,35 | 1 602 399,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 139 339,07 | 139 339,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 91 670,44 | 91 670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 22 262,06 | 22 262,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 855 670,92 | 1 855 670,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 112 по ул. Гагарина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 2 034 126,15 | 2 034 126,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 176 880,53 | 176 880,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 116 368,77 | 116 368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 52 461,20 | 52 461,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 2 379 836,65 | 2 379 836,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 395 199,81 | 395 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 34 365,20 | 34 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 22 608,68 | 22 608,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 1 819,56 | 1 819,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 453 993,25 | 453 993,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 808 714,91 | 808 714,91 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 70 323,04 | 70 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 46 265,16 | 46 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 3 324,48 | 3 324,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 928 627,59 | 928 627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 944 929,48 | 944 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 82 167,78 | 82 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 54 057,75 | 54 057,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 22 071,57 | 22 071,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 103 226,58 | 1 103 226,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 2 по пер. Вокзальному, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 132 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 60а по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36а по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31а по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. 8 Марта, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 7 по пр. Ленина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 39 по ул. Багинская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 99 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 68 750,03 | 0,00 | 68 750,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Краснознаменная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 27б по ул. Декабристов, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 104 по ул. Зеленая, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 110 по ул. Лесная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Орджоникидзе, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 51 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31а по ул. 8 Марта, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Кронштадтская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Советская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 107 по ул. Союзная, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Скачковская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5б по ул. П. Лумумбы, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 44а по ул. Гагарина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Щорса, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 94 по ул. Октябрьская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Д. Бедного, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 115 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 114 по ул. Московская, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31 по ул. П. Коммуны, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 130 по ул. Кирова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,78 | 0,00 | 0,00 | 37 499,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,78 | 0,00 | 0,00 | 37 499,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 | 37 499,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Благоустройство общественной территории в с. Ардонь в районе административного здания № 21 по ул. Зеленная, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 1 115 255,01 | 1 115 255,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 96 978,70 | 96 978,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 63 801,77 | 63 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 276 035,48 | 1 276 035,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Благоустройство общественной территории в районе Займищенской средней школы ул. Клинцовская, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 1 195 928,99 | 1 195 928,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 103 993,82 | 103 993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 68 416,99 | 68 416,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 368 339,80 | 1 368 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Октябрьская и Брянская, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 1 138 129,69 | 1 138 129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 98 967,80 | 98 967,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 65 110,39 | 65 110,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 1 302 207,88 | 1 302 207,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Благоустройство общественной территории в районе улиц Ворошилова и Рябка, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 174 999,64 | 0,00 | 174 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 174 999,64 | 0,00 | 174 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | устройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская от ул. Брянская до ул. Космонавтов , г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Благоустройство общественной территории в районе школы № 5 по ул. Площадь Свободы, г. Клинцы, Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 004,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 004,00 | 0,00 |  |
| 54 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 31 по ул. Пушкина, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 55 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 56 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 52 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 57 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 2а по ул. Льва Толстого, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 58 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 107 по ул. Мира, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 59 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул.Свердлова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 60 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 43 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 61 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 45 по ул. Александрова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 62 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 63 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Ворошилова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 64 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 27 по ул. Д. Бедного, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 65 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 66 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 40 по ул. Дзержинского, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 67 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 39 по ул. Жукова, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 68 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. К.Маркса, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 69 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Осуществление технического надзора за выполнением работ | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 645 187,84 | 215 187,84 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 645 187,84 | 215 187,84 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. К.Маркса, г.Клинцы Брянской области | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 51 562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 562,25 | 0,00 |  |
| 72 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Союзная, 98, ул. Гагарина,112 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 85 843,49 | 85 843,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 464,65 | 7 464,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 910,95 | 4 910,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 98 219,09 | 98 219,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Пушкина,5, ул. Пушкина, 36 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 79 253,57 | 79 253,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 6 891,62 | 6 891,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 533,96 | 4 533,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 90 679,15 | 90 679,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Мира,29 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 78 731,38 | 78 731,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 6 846,21 | 6 846,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 504,08 | 4 504,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 90 081,67 | 90 081,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Дзержинского,7, ул. Дзержинского,36, ул. Лермонтова,32, ул. Пушкина,59,ул. Мира,29 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 87 399,13 | 87 399,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 599,92 | 7 599,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 999,95 | 4 999,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 99 999,00 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Скоробогатова,5, ул. Октябрьская,9, ул. Октябрьская,98, ул. Кирова,126 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 87 399,13 | 87 399,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 599,92 | 7 599,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 999,95 | 4 999,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 99 999,00 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Пушкина,5, ул. Пушкина,36, ул. Союзная,98 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 87 399,13 | 87 399,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 599,92 | 7 599,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 999,95 | 4 999,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 99 999,00 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Дзержинского,7, ул. Дзержинского,36 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 84 044,94 | 84 044,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 308,26 | 7 308,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 808,06 | 4 808,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 96 161,26 | 96 161,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Октябрьская,98, ул. Скоробогатова,5 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 83 003,66 | 83 003,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 217,71 | 7 217,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 748,49 | 4 748,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 94 969,86 | 94 969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Октябрьская,9, ул. ул. Кирова,126 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 83 003,66 | 83 003,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 217,71 | 7 217,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 748,49 | 4 748,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 94 969,86 | 94 969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | выполнение комплекса работ по благоустройству придомового освещения МКД ул. Лермонтова,32, ул. Пушкина,59 | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 84 177,82 | 84 177,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 7 319,82 | 7 319,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 815,69 | 4 815,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 96 313,33 | 96 313,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | итого | средства федерального бюджета | Клинцовская городская администрация | 16 387 063,49 | 16 387 063,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 1 424 962,04 | 1 424 962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 4 616 662,87 | 1 186 662,87 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 218 308,78 | 218 308,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 22 646 997,18 | 19 216 997,18 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |