РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 № 420

Об утверждении плана благоустройства

городского округа «город Клинцы

Брянской области» на 2020 год

В соответствии с решением коллегии при главе городской администрации от 26.02.2020 № 2/3 «О плане благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2020 год и проведении месячника по наведению чистоты и порядка в городе», в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния и эстетического облика городского округа, руководствуясь ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2020 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений города, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

2.1. Регулярно проводить «санитарные пятницы» на прилегающих и закрепленных территориях.

2.2. Производить на территориях общего пользования высадку и (или) пересадку зеленых насаждений на основании планов (схем), согласованных с отделом архитектуры, градостроительства и землеустройства городской администрации.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте городской администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городской администрации Ф.Н. Сушок

И.о. начальника отдела юридической

службы городской администрации О.О. Приходько

Махнырь Наталья Михайловна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
|  |  | к плану благоустройства городского округа |
|  |  | "город Клинцы Брянской области" на 2020 год |
|  |  |  |  |  |
| **План** |
|  **ремонта участков автомобильных дорог в 2020 году.** |
|  |  |
| **№ п/п** | **Наменование объекта** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Источник финанси-рования** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Скоробогатова (от пр-та Ленина до д. № 9) в г. Клинцы Брянской области | 2020 г. | Подрядная организация по результатам торгов | Областной бюджет и бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Александрова от (д. № 1 до ул. Свердлова) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кюстендилской (от ул. Советской до пр-та Ленина) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина (от д. № 112 до д. № 121) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Октябрьской до ул. Свердлова) в г. Клинцы Брянской области  | -//- | -//- | -//- |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Стахановской (от д. № 1 до д. № 94) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги с. Займище от ул. Скачковской до ул. Клинцовская (с ремонтом остановочного кармана) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новозыбковской (от ж/д переезда до ул. 706 Продотряда) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул.706 Продотряда (от ул. Новозыбковской до ул. Складочной) в г. Клинцы Брянской области  | -//- | -//- | -//- |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Декабристов (от ул. Октябрьская до ул. Свердлова, от ул. Семашко до ул. Комсомольской) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова (от пр-та Ленина до д. №3) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Семашко (от ул. Гоголя до пер. Гензика ) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Пушкина до пр-та Ленина ) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (от д. № 4 до д. № 10, от д. № 17 до д. № 39, от д. №41 до д. № 57, от д. №128 до д. №134, от д. № 138 до ул. Ромашина) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Белорусской (от ул. Калинина до д. № 39) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Рябка (в районе д. №135 до д/с "Чебурашка" ) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Михайловская (от ул.Декабристов до ул. Московской) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, (от д.№ 27 до д.125) г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе (от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе (от ул. Свердлова до ул. Калинина) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (от д. № 11 до ул. Свердлова) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской (от моста до д. № 2/1) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской до ул. Свердлова) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 24 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Парковой (от в/ч 12721 до ул. Ногина) в г. Клинцы Брянской области | -//- | -//- | -//- |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Складочная (от ул. Займищенская до ул. 706-го Продотряда) | -//- | -//- | -//- |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Скачковская (от д. 13 до д. 9) | -//- | -//- | -//- |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги на пересечении ул. Октябрьская и ул. Парковая (круговое движение) | -//- | -//- | -//- |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая и ул. 706-го Продотряда (в районе памятника Ликвидаторам аварии на ЧАЭС) | -//- | -//- | -//- |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от д.1 до д. 7)  | -//- | -//- | -//- |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 706-го Продотряда (от ул. Складочная до ул. Парковая) | -//- | -//- | -//- |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 706 Продотряда и устройство остановки (заправка Роснефть)  | -//- | -//- | -//- |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая (в районе дома 13 «д») | -//- | -//- | -//- |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 706 Продотряда (от ул. Складочная до памятника "Героям отечества") | -//- | -//- | -//- |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая (в районе автостанции) | -//- | -//- | -//- |
| 35 | Ремонт 3 остановок  | -//- | -//- | -//- |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 706-го Продотряда (от существующего тротуара до автобусной остановки Нефтебаза)  | -//- | -//- | -//- |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Бессарабова (от ул. Скачковская до ул. Займищенская) | -//- | -//- | -//- |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к плану благоустройства городского округа |
| "город Клинцы Брянской области" на 2020 год |

|  |
| --- |
| **План** |
|  **Объектов ремонта грунтовых дорог в 2020 году.** |
| № п/п | Наименование объекта | Срок исполнения работ | Площадь, м²  | Объем подсыпки, | Протяжен- ность, |  Исполнитель | Источник финансирования |
|   | м3 | км |
| 1 | ул.Урицкого | II - III квартал | 1000 | 40 | 0,3 | МУП "Торговые ряды" | Бюджет городского округа город Клинцы Брянской области |
| 2 | ул. Гензика | -//- | 400 | 40 | 0,5 | -//- | -//- |
| 3 | ул. Восточная | -//- | 500 | 40 | 0,15 | -//- | -//- |
| 4 | пер. Захарова | -//- | 200 | 35 | 0,1 | -//- | -//- |
| 5 | пер. Полуботкина | -//- | 200 | 35 | 0,1 | -//- | -//- |
| 6 | 2-ой пер. Плющенко | -//- | 1200 | 100 | 0,3 | -//- | -//- |
|  | **Итого:** |  | **3500,00** | **290,00** | **1,45** |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  | к плану благоустройства городского округа |
|  |  |  |  "город Клинцы Брянской области" на 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  **План** |
|  **объектов грейдирования грунтовых дорог в 2020 году.** |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование объекта | Объем работ, | Срок исполнения | Исполнитель  | Источник финансирования |
|  тыс. м2 |
| 1 |  От ул. Ворошилова до ул.Фрунзе |  |   | МУП "Торговые ряды" | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
|   | -          ул. Кубяка |  |   |  |
|   | -          ул. Лесная | 21 | II-III квартал |  |
|   | -          ул. Кирова |  |   |  |
|   | -          ул. Татаринова |  |   |  |
| 2 | От ул. Калинина до ул. Маяковского  |   |  |   |   |
|   | -          2-й пер. Гагарина |   |  |   |   |
|   | -          ул. Гагарина | 17,5 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Восточная |   |  |   |   |
|   | -          включая переулки |   |  |   |   |
| 3 | От ул. Фрунзе до ул. Литвинова |   |   |  |   |
|   | -          пер. Калинина |   |   |  |   |
|   | -          ул. Кубяка |   |   |  |   |
|   | -          ул. Союзная | 34 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Лесная |   |   |  |   |
|   | -          ул. Кирова |   |   |  |   |
|   | -          ул. Татаринова |   |   |  |   |
|   | -          ул. Бежицкая |   |   |  |   |
| 4 | От ул. Калинина до ул. Бежицкой  |   |   |   |   |
|   | -          ул. Партизанская | 5,2 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Колхозная |   |   |   |   |
| 5 | От ул. Свердлова до ул. Бежицкой  |   |  |   |   |
|   |  - ул. Луговая |   |  |   |   |
|   | -          пер. Московский | 17 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          пер. Текстильный |   |  |   |   |
|   | -          ул. Ромашина |   |  |   |   |
|   | -          п. Вьюнковский |   |  |   |   |
| 6 | От ул. Свердлова до ул. Октябрьской  |   |   |  |   |
|   | -          ул. Московская |   |   |  |   |
|   | -          ул. Зеленая | 22 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул**.** Текстильная |   |   |  |   |
|   | -          пер. Суражский |   |   |  |   |
|   | -          включая переулки |   |   |  |   |
| 7 | От ул. Орджоникидзе до ул. Литвинова |   |   |   |   |
|   | -          ул. Щорса | 11,5 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Красина |   |   |   |   |
| 8 | От ул. Литвинова до Центральной ливнесточной канавы |   |   |   |   |
|   | - 2-й пер. Вьюнковский |   |   |   |   |
|   | - 3-й пер. Вьюнковский |   |   |   |   |
|   | -      1-й пер. Вьюнковский | 59 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -         2-й пер. Щорса |   |   |   |   |
|   | -         1-й пер. Щорса |   |   |   |   |
|   | -         ул. Щорса |   |   |   |   |
|   | -         пер. Красина |   |   |   |   |
|   | -         ул. Красина |   |   |   |   |
|   | -         пер. Космический |   |   |   |   |
|   | -         пер. Смолевический |   |   |   |   |
|   | -         пер. Спортивный |   |   |   |   |
|   | -         пер. Зеленый |   |   |   |   |
|   | -        пер. 1-й Луговой |   | II-III квартал | МУП "Торговые ряды" | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
|   | - пер. 2-й Луговой |   |   |  |
|   | - пер. Брянский |   |   |  |
|   | - пер. Коммунистический |   |   |  |
|   | - пер. Октябрьский |   |   |   |
|   | -  пер. Молодогвардейцев |   |   |   |
| 9 | От ул. Парижской Коммуны  |   |  |   |   |
|   | до пер. 2-й Вьюнковский |   |  |   |   |
|   | -          ул. Автодорожная |   |  |   |   |
|   | -          ул. Цветочная |   |  |   |   |
|   | -          ул. Космонавтов | 38 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          пер. Строительный |   |  |   |   |
|   | -          пер. Рабочий |   |  |   |   |
|   | - пер. 4, 5, 6, 7, 8 - Вьюнковский |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| 10 | От ул. Октябрьской до ул. Первомайской |   |   |  |   |
|   | -          пер. Дальний |   |   |  |   |
|   | - пер. Молодежный |   |   |  |   |
|   | -          пер. Ст. Разина | 34 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          пер. Ленинградский |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
| 11 | От ул. Октябрьской до ул. Жукова |  |   |   |   |
|   | -          ул. Московская |  |   |   |   |
|   | -          ул. Гензика |  |   |   |   |
|   | -          ул. Багинская |  |   |   |   |
|   | - ул. Баррикадная | 52 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | - ул. П. Коммуны |  |   |   |   |
|   | -          ул. Михайловская |  |   |   |   |
|   | -          ул. Зеленая |  |   |   |   |
|   | - ул. Б. Полка |  |   |   |   |
| 12 | От ул. Жукова до ул. Западная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Московская |   |   |   |   |
|   | -          ул. Гензика |   |   |   |   |
|   | -          пер. Гензика | 52 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Декабристов |   |   |   |   |
|   | - ул. Красноармейская |   |   |   |   |
|   | - ул. Д. Бедного |   |   |   |   |
|   | - ул. М. Горького |   |   |   |   |
|   | -          ул. Орджоникидзе |   |   |   |   |
|   | -          пер. Захарова |   |   |   |   |
|   | -          пер. Боткина |   |   |   |   |
| 13 | От ул. Максима Горького |   |   |   |   |
|   | до ул. Московской |   |   |   |   |
|   | -          ул. Западная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Гоголя | 42 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | - пер. Красноармейский |   |   |   |   |
|   | -          ул. Пролетарская |   |   |   |   |
|   | -          пер. Гоголя |   |   |   |   |
|   | -          ул. Семашко |   |   |   |   |
|   | -          ул. Площадь Свободы |   |   |   |   |
|   | -          ул. Богунского Полка |   |   |   |   |
| 14 | От ул. Мира до ул. Плющенко |   |   |   |   |
|   | -          пер. Мира |   |   |   |   |
|   | -          пер. Стодольский |   |   |   |   |
|   | -          пер. Радужный | 26 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          пер. Молодежный |   |   |   |   |
|   | -          пер. Центральный |   |   |   |   |
|   | -          пер. Березовый |   |   |   |   |
|   | -          пер. Пшеничный |   |   |   |   |
|   | -          пер. Веселый |   |   |   |   |
|   | -          пер. Лунный |   |   |   |   |
|   | -          пер. Коржовский |   |   |   |   |
| 15 | пер. Ущерпский | 1 | II-III квартал | -//- | -//- |
| 16 | От ул. Плющенко |   |   | МУП "Торговые ряды | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области" |
|   | -          ул. Панчука |   |   |  |
|   | -          пер. Межевой | 76 | II-III квартал |  |
|   | -          ул. Вагина |   |   |  |
|   | -          ул. Плющенко |   |   |   |
|   | -          пр. Колхозный |   |   |   |   |
|   | -          ул. Гутина |   |   |   |   |
|   | -          ул. Курганье |   |   |   |   |
|   | -          ул. Чапаева |   |   |   |   |
|   | -          ул. Чкалова |   |   |   |   |
|   | -          ул. Плоткина |   |   |   |   |
|   | -          ул. Лисименко |   |   |   |   |
|   | -          пер. 1-й Совхозный |   |   |   |   |
|   | - пер. Плющенко |   |   |   |   |
|   | -          пер. 2-й Совхозный |   |   |   |   |
| 17 | От ж/д переезда в с. Ардонь |   |   |   |   |
|   | -          ул. Гражданская |   |   |   |   |
|   | -          ул. Речная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Народная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Чернецкая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Песчаная | 54 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Полевая |   |   |   |   |
|   | - ул. Весенняя |   |   |   |   |
|   | -          ул. Суворова |   |   |   |   |
|   | -          ул. Юбилейная |   |   |   |   |
| 18 | От проспекта Ленина до ул. Гагарина |   |   |   |   |
|   |  - ул. Крупской | 22 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   |  - ул. Кронштадтская |   |   |   |   |
| 19 | - Пер. Крайний |   |   |   |   |
|   | - пер. 1-й Скачковский | 12 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          пер. Оболешевский |   |   |   |   |
|   | -  пер. 2 -й Скачковский |   |   |   |   |
| 20 | с. Займище |   |   |   |   |
|   | - ул. Победы | 10 |   | -//- | -//- |
| 21 | с. Займище |   |   |   |   |
|   | -          ул. Займищенская |   |   |   |   |
|   | -          ул. Гагарина |   |   |   |   |
|   | -          ул. Садовая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Молодежная | 72 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Комсомольская |   |   |   |   |
|   | -          ул. Мелиораторов |   |   |   |   |
|   | -   ул. 2-я Транспортная |   |   |   |   |
|   | - ул. Железнодорожная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Южная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Терешковой |   |   |   |   |
|   | -          ул. Монтажников |   |   |   |   |
|   | -          ул. Стрелочная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Кузнецкая |   |   |   |   |
| 22 | с. Займище |   |   |   |   |
|   | -          ул. Луговая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Цветочная | 30 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. Вишневая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Дорожная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Кирпичная |   |   |   |   |
| 23 | с. Ардонь |   |   |   |   |
|   |  - ул. Рабочая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Новая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Зеленая |   |   |   |   |
|   | -          ул. Северная |   |   |   |   |
|   | -          ул. Осипенко |   |   |   |   |
|   | -          пер. Колхозный |   |   |   |   |
|   | -          ул. Колхозная | 80 | II-III квартал | -//- | -//- |
|   | -          ул. 1-го Мая |   |   |   |   |
|   | -          ул. 2-я Пятилетка |   |   |   |   |
|   | -          пос. Любвин |   |   |   |   |
|   | - ул. Д. Бедного |   |   |   |   |
|   | -          ул. Красноармейская |   |   |   |   |
|   | -          ул. Стародубская |   |   |   |   |
|   | -          ул. Стахановская |   |   |   |   |
|   | **Итого:** | **788,2** |  |  |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  | к плану благоустройства городского округа |
|  |  | "город Клинцы Брянской области" на 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |
| **План** |
| **ремонта и чистки питьевых колодцев и криниц в 2020 году.** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Срок исполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования |
| 1 | с. Ардонь г. Клинцы, ул. Стародубская д. 41 | кольца, деревянная обшивка колодца, стойки для журавля, ведро, цепь, лавочка, отмостка, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |
| 2 | с. Ардонь г. Клинцы, ул. Стародубская д. 146 | кольца, деревянная обшивка колодца, отмостка, стойки, крыша, лавочка, ведро, цепь, вертушка, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |
| 3 | с. Ардонь, г. Клинцы, ул. 2-я Пятилетка, д. 10 | кольца, деревянная обшивка колодца, отмостка, стойки, крыша, лавочка, ведро, цепь, вертушка, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |
| 4 | с. Ардонь, г. Клинцы, ул. Осипенко, д. 23 | Замена деревянного сруба, отмостка вокруг колодца, стойки, крыша, крышка на колодец, лавочки, деревянная обшивка колодца, ведро, цепь, вертушка, покраска краской, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |
| 5 | с. Ардонь, г. Клинцы, ул. Демьяна Бедного, д. 9 | Замена деревянного сруба, отмостка вокруг колодца, стойки, крыша, крышка на колодец, лавочки, деревянная обшивка колодца, ведро, цепь, вертушка, покраска краской | IV квартал | -//- | -//- |
| 6 | с. Ардонь, г. Клинцы, переулок 1-е Мая, д. 18 | Замена деревянного сруба, отмостка вокруг колодца, стойки, крыша, крышка на колодец, лавочки, деревянная обшивка колодца, ведро, цепь, вертушка, покраска краской | IV квартал | -//- |   |
| 7 | с. Ардонь, г. Клинцы, ул. Стахановская, д. 69 | Замена деревянного сруба, отмостка вокруг колодца, стойки, крыша, крышка на колодец, лавочки, деревянная обшивка колодца, ведро, цепь, вертушка, покраска краской, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |
| 8 | с. Займище, г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 | ремонт сруба, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |
| 9 | с. Займище, г. Клинцы, ул. Белорусская, д. 28 | ремонт сруба, ремонт, ведро, цепь, проведение дезинфекции | IV квартал | -//- | -//- |

Приложение 5

к плану благоустройства городского округа

"город Клинцы Брянской области" на 2020 год

**План**

**уборки аварийных деревьев в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кол-во шт. спиливание | Кол-во шт. обрезка | Срок исполнения работ  | Исполнитель | Источник финансирования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ул. Гоголя д. 48 | 2 |   |   | МУП "Торговые ряды" | Бюджет городского округа "город Клинцы брян кой области" |
| 2 | ул. Плющенко д.18 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 3 | ул. Октябрьская д. 161 | 2 |   | -//- | -//- | -//- |
| 4 | ул. Калинина 64 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 5 | ул. Декабристов 89 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 6 | пер. Московский д. 26 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 7 | кладбище с. Займище | 2 |   | -//- | -//- | -//- |
| 8 | пер. Молодежный д.9 | 3 |   | -//- | -//- | -//- |
| 9 | ул. Калинина 22 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 10 | ул.Гоголя 26 | 4 |   | -//- | -//- | -//- |
| 11 | ул. Литвинова 29 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 12 | пер. Межевой д. 39 | 3 |   | -//- | -//- | -//- |
| 13 | Ворошилова 15 |   | 3 | -//- | -//- | -//- |
| 14 | ул. Фрунзе д. 59 | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 15 | ул. Багинская д. 17 | 2 |   | -//- | -//- | -//- |
| 16 | пер. Пушкина д. 40 | 2 |   | -//- | -//- | -//- |
| 17 | ул. Красина д. 4 | 2 |   | -//- | -//- | -//- |
| 18 | кладбише в п. первое мая | 53 |   | -//- | -//- | -//- |
| 19 | ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Ворошилова ,ул. Жукова, д.30, ул. Кронштадская д. 19 |   | 136 | -//- | -//- | -//- |
| 20 | пересечение 2пер. Вишневого и ул. Плющенко (в районе криницы) | 1 |   | -//- | -//- | -//- |
| 21 | ул. Д. Бедного д. 23, корп. 1 | 1 |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО** | **84** | **139** |  |  |  |

|  |
| --- |
|  Приложение 6 к плану благоустройства городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2020 год |

**План**

**благоустройства общественных территорий городского округа «город Клинцы Брянской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеработ | Срок исполненияработ | Исполнитель | Источникфинансирования |
| 1 | Благоустройство городского парка им « В.В. Воровского» | 2020 | Подрядная организация по результатам торгов | Бюджетные источники |
| 2.  | Благоустройство площади 50-летия Октября |  2020 | Подрядная организация по результатам торгов | Бюджетные источники |
| 3.  | Благоустройства прилегающей территории к кафедральному собору в честь Богоявления Господня. |  2020 | Подрядная организация по результатам торгов | Бюджетные источники |