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                                                           АКТ
г.Клинцы                                                                                   31  октября 2014 года.

  На основании запроса прокуратуры города Клинцы от 17.10.2014 №302 ж/2014г.   и  Распоряжения  Председателя Контрольно-счётной палаты города Клинцы от 20.10.2014 №2/380 осуществлено контрольное мероприятии   соблюдения обоснованности использования  средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Клинцы» Брянской области при проведении строительства, реконструкции и ремонта  объектов  в   период  2013 года и  истекший период 2014 года.

Состав группы контроля: заместитель председателя  Контрольно-счётной палаты города Клинцы Артемьева Наталья Константиновна и  инспектор Контрольно-счётной палаты города Клинцы  Ольховая Татьяна Петровна.
 Вопросы контрольного мероприятия: 
- строительство «Ледовой арены»

- реконструкции всех памятников культуры, проведенных за период 2013- 2014 годов;

- проведение капитального ремонта МБДОУ №2 «Соловушка»;

- ремонт всех образовательных учреждений, проведенных за период 2013-2014г.г.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и распорядительные документы, регламентирующие порядок предоставления и  использование средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Клинцы» Брянской области, документы обосновывающие направление и использование денежных средств. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 

        с 20 по 31 октября  2014 года.
1. Общие сведения.

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Клинцы» Брянской области, является Клинцовская городская администрация. Полное наименование учреждения: Клинцовская городская администрация (далее по тексту - Администрация).
Сокращенного наименования учреждение не имеет.
Муниципальное образование «Городской округ город Клинцы» Брянской области наделено статусом городского округа Законом Брянской области от 09 марта 2005 года №3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».
Юридический адрес и фактическое местонахождение администрации города Клинцы: 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.42.
Основные реквизиты Клинцовской городской администрации: идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3203003570, КПП 324101001, основной государственный регистрационный номер ОГРН 1023201337015, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе № 1 по Брянской области.
Для осуществления финансовых операций с бюджетными средствами Клинцовской городской администрации открыт лицевой счет №03273006750 в Управлении Федерального Казначейства по Брянской области.
Право первой подписи финансовых и расчетных документов в
проверяемом периоде имели:

- Белаш Алексей Валерьевич - глава Клинцовской городской администрации по 6 августа 2014 года; с 07 августа 2014 года по 24 сентября 2014 года – исполняющий обязанности  главы Клинцовской городской администрации Смородина Светлана Николаевна; с 25 сентября 2014 года по настоящее время - исполняющий обязанности  главы Клинцовской городской администрации Лубская Людмила Дмитриевна.

 Кривенко Сергей Евгеньевич - первый заместитель главы Клинцовской городской администрации по 19 сентября 2014 года.
с правом второй подписи:
- Павленко Людмила Ивановна - главный бухгалтер Клинцовской городской администрации.
Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Клинцовской городской администрации» (далее по тексту -Положение), утвержденным постановлением Администрации города Клинцы от 16.12.2009 № 1535,   согласованным   решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 25.11.2009 №5-60 и Устава «Городского округа» город Клинцы Брянской области принятого решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 07.11.2008 № 3-1/595.
Администрация, как юридическое лицо имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием, угловой штамп и т.д.                               

Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств определены ст.158 Бюджетного Кодекса РФ.

В структуре бюджета городского округа «город Клинцы»  распорядителями бюджетных средств являются Клинцовская городская администрация и ее структурные подразделения с правом юридического лица:  - Отдел образования Клинцовской городской администрации;

 - Комитет по управлению имуществом города Клинцы;

 - Финансовое управление Клинцовской городской администрации.

  Бухгалтерия Клинцовской городской администрации на основании, заключенных договоров осуществляет бухгалтерский учет Контрольно-счетной палаты города Клинцы и Клинцовского городского совета Народных депутатов и осуществляет расчеты с КП   «Управление капитального строительства Брянской области».

Отдел образования Клинцовской городской администрации является главным распорядителем средств  для 44 учреждений, в том числе:

24 дошкольных учреждений, 11 средних образовательных школ, МБОУ – Прогимназия, 2 начальным школам,  2 МБО УДОД - «Детско-юношеская  спортивная школа имени В. И. Шкурного» и «Детско-юношеская спортивная школа «Луч» им. В. Фридзона» МБОУ ДОД «Студия юного техника», МБОУ «Центр детского творчества»; МБОУД – «Клинцовский городской  центр психолого-медико-социального сопровождения», МБОУ ««Комплексный центр обслуживания системы образования». 
       Право подписи финансовых и расчетных документов в
проверяемом периоде имели:
            - с правом первой подписи - заместитель Главы Клинцовской городской администрации - начальник Отдела образования    Харченко Татьяна  Александровна  по 18 сентября 2014 года, с 19 сентября по 07 октября  2014 года исполняющий обязанности  начальника Отдела образования  Клинцовской городской администрации Доманчук Ольга Николаевна, с 08 октября по настоящее время начальник Отдела образования  Клинцовской городской администрации  Гавриленко Ирина Николаевна; 

 - с правом второй подписи- главный бухгалтер Отдела образования  Клинцовской городской –Яловая Надежда Анатольевна.

МБУ - КЦОСО на основании, заключенных договоров осуществляет бухгалтерский учет для следующих учреждений:

- МБОУ – Прогимназия №1;
- МБОУ – ООШ №1;
- МБОУ – Клинцовская НОШ;
- МБОУ – Синьковская НОШ;
- МБОУ ДОД – ЦДТ;
- МБОУ ДОД – СЮТ;
- МБОУ – КГЦПМСС;

- ВСОШ.
-МБДОУ №10; 13;18; 20;22; 23; 24; 27; 29; 31; 32.

         Право подписи финансовых и расчетных документов в
проверяемом периоде имели:
- с правом первой подписи -  директор МБУ  КЦОСО  Кабанова      Светлана Васильевна  по 27 марта 2013 года. С 28 марта 2013 года и по настоящее время  директор МБУ  КЦОСО  Байдакова Елена Васильвна.

– с правом второй подписи  - главный бухгалтер МБУ  КЦОСО  Корпачева Елена Александровна.

2. Обоснованность использования бюджетных средств по объектам контрольного мероприятия.
 В ходе контрольного мероприятия  Контрольно-счетной палатой направлены запросы о предоставлении необходимой информации  главным распорядителям бюджетных средств в лице Клинцовской городской администрации и Отдела образования Клинцовской городской администрации по вопросам  контрольного мероприятия.

1. строительство «Ледовой арены».
В ходе контрольного мероприятия Клинцовской городской администрацией предоставлена информация о строительстве на территории г. Клинцы Брянкой области объекта  «Ледовый дворец». Из информации установлено, что финансирование  объекта  осуществлялось за счет средств благотворительной помощи ООО «Газпром трансгаз Москва», средств местного и областного бюджета.

Общая сумма затрат составила 162 389 768-55 руб., в том числе: 
ООО «Газпром трансгаз Москва» - 150 000 000,00 руб.;

          средства бюджета Брянской области - 6 994 610,00 руб.;
          средства бюджета города Клинцы -  5 395 158,55 руб..
Поступившие средства аккумулировались  на лицевом счете №03273006940 и использовались по мере необходимости, независимо от источников финансирования, на расходы по строительству указанного объекта, в рамках заключенных договоров. Данные первичных документов, обосновывающих направление и использование денежных средств приведены в Приложении №1. 

2. реконструкции всех памятников культуры, проведенных за период 2013- 2014 годов
За счет средств местного бюджета реконструкция  памятников культуры в период  2013года и истекший период 2014 года не осуществлялась. В отчетных данных по исполнению бюджета 2013 и 2014 года информация о реконструкции памятников культуры отсутствует.
3. проведение капитального ремонта МБДОУ №2 «Соловушка» 

По вопросу  проведения капитального ремонта МБДОУ №2 «Соловушка» за 2013 год  в результате изучения нормативно-правовых актов и распорядительных документов, регламентирующих порядок предоставления и  использования выделенных бюджетных средств, первичных документов обосновывающих направление и использование денежных средств установлено, что  в соответствии со ст. 139, 154 Бюджетного кодекса РФ, ст. 6 Закона Брянской области от 13 августа 2007 года N 126-З "О межбюджетных отношениях в Брянской области", в целях реализации государственной программы "Развитие образования Брянской области" (2012 - 2015 годы)  Указом Губернатора Брянской области от 20.03.2013 г. № 244  в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста на капитальный и текущий ремонт помещений  учреждений дошкольного образования городского округа «город Клинцы Брянской области» поступило средств федерального бюджета 6 507,20 тыс. рублей.
Из них направлено на проведение работ по капитальному и текущему ремонту   МБДОУ – детский сад №2 «Соловушка» г. Клинцы Брянской области  3 507,2 тыс. рублей. Всего на указанные мероприятия  с учетом софинансирования  средств бюджета муниципального образования в размере 184,6 тыс. руб., общая сумма использованных средств составила 3 691,8 тыс. рублей. Проверка показала, что выполнение работ по указанному объекту,   осуществлялось в рамках заключенных договоров, в том числе  заключению которых предшествовали конкурсные процедуры, осуществляемые путем проведения открытого аукциона в электронной форме. К проверке Учреждением представлены следующие подтверждающие документы: локальные сметные расчеты,  договоры,  акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3 и КС-2).

           Перечень первичных документов обосновывающих произведенные расходы на общую сумму  3 691 780 руб. по видам ремонтных работ:

1. Капитальный ремонт  здания на сумму  2 916 586,97  руб., гражданско-правовой договор №2013.29322 с ООО «ДомСтоДел» от 04 октября 2013 года. Локальная смета и формы КС-3 и КС-2 от 23.10.2013 на сумму 2 916 586,97  рублей.
2. Текущих ремонт крыши здания на сумму 96 306,00 руб., договор   №7/1от 16 сентября 2013 года с ООО «ДомСтоДел», локальная смета и формы КС-3 и КС-2 от 27.09.2013 на сумму 96 306,00 рублей.
3. Текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 35 742,03 руб., договор №250 от 19 декабря 2013 года с  ИП Пожарский Руслан Федорович,  локальная смета и формы КС-3 и КС-2 от 19.12.2013 на сумму 35 742,03 рублей.

4. Текущий ремонт   крыши здания  на сумму 643 145,00 руб., гражданско-правовой договор №2013.28967  ООО «ДомСтоДел» от 30 сентября 2013 года. Локальная смета и формы КС-3 и КС-2 от 30.10.2013 на сумму 643 145,00 рублей.
          Анализ  данных указанных в  первичных документах показал, что общие суммы затрат по объектам ремонтов  не имеют расхождений. 
         В  результате сравнения локальных сметных расчетов  и  актов приемки выполненных работ по наименованию работ и затрат, единиц выполненных работ расхождений не установлено. 
           В 2014 году на основании Соглашения №70 от 26 августа 2014 года между Департаментом строительства и архитектуры Брянской области и Клинцовской городской администрацией о порядке представления субсидий из федерального бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование строительства объектов в рамках мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в перечень объектов муниципальной собственности предусмотренных к строительству в входит МБДОУ – детский сад №2 «Соловушка» г. Клинцы Брянской области с объемом финансирования в размере 18 385 800,00 руб.
         По указанному объекту на выполнение работ по реконструкции  заключен Гражданско-правовой договор №2013.36891 от 03 декабря 2013 года с ООО «Стройгарант» на сумму 16 137 344,00 руб. Виды  и стоимость работ определены сметной документацией  на указанную сумму. На момент проверки в 2014 году расчеты за выполненные работы не осуществлялись, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3)  не предъявлялись.
4. ремонт  образовательных учреждений  за 2013 год и истекший период 2014 года 
По вопросам проведения ремонтов образовательных учреждений, в том числе капитального ремонта МБДОУ №2 «Соловушка», осуществленных  в 2013 году и  истекший период 2014года, получена сводная информация, систематизированная в таблицы раздельно по школам  от Отдела образования Клинцовской городской администрации и от МБУ – КЦОСО по  учреждениям дошкольного образования. 
На основании данных предоставленных таблиц Контрольно-счетной палатой составлены запросы о предоставлении первичных документов обосновывающих произведенные расходы по выполнению  ремонтных работ  в школах и учреждениях дошкольного образования.           

Для осуществления документальной проверки школами предоставлены комплекты копий (или ксерокопий) первичных документов, обосновывающих произведенные расходы. По детским дошкольным учреждениям первичные документы предоставлялись МБУ - КЦОСО в оригиналах по мере обращения.
В связи с сокращенным сроком проверки первичные документы  обосновывающие направление и использование денежных средств (договоры, сметы или  локальные сметные расчеты, формы КС-3 и КС-2 ) по объектам капитального и текущего ремонта школ и детских дошкольных учреждений Контрольно-счетной палатой рассмотрены выборочным методом при этом  осуществлен  анализ соответствия данных актов выполненных работ локальным сметным расчетам.
 Проверкой соответствия данных локальных сметных расчетов  и  актов приемки выполненных работ по наименованию работ и затрат,  общей стоимости и единицы выполненных работ расхождений не выявлено по следующим объектам  (данные  по объектам приведены с указанием реквизитов первичных документов): 
2013 год.

     1. МБОУ-СОШ № 2

- акт №1 от 12.07.2013г. на сумму 855695,49 руб.- ремонт спортзала, сумма по смете – 855695,49 руб. (подрядчик- ООО «СпецСтройСнаб, гражданско-правовой договор №2013.12335 от 18.05.2013г.);

- акт №2 от 02.09.2013г. на сумму 447903,51 руб.- ремонт спортзала, сумма по смете – 447903,51 руб.  (подрядчик- ООО «СпецСтройСнаб, гражданско-правовой договор №2013.12335 от 18.05.2013г.).

     2. МБОУ-СОШ №3

- акт б/н от 15.04.2013г. на сумму 40799 руб.- ремонт туалетов, сумма по смете – 40799 руб. (подрядчик- ООО «Винида-7», договор б/н от 08.04.2013г.);

- акт б/н от 26.03.2013г. на сумму 36944 руб.- ремонт подиума, сумма по смете – 36944 руб. (подрядчик- ООО «Винида-7», договор б/н от 18.03.2013г.);

- акт б/н от 29.03.2013г. на сумму 54733 руб.- ремонт медкабинета, сумма по смете – 54733 руб. (подрядчик- ООО «Винида-7», договор б/н от 25.03.2013г.);

- акт б/н от 16.04.2013г. на сумму 93412 руб.- ремонт медкабинета, сумма по смете – 93412  (подрядчик- ООО «Винида-7», договор б/н от 08.04.2013г.).

    3. МБОУ-СОШ №4.

- акт №5 от 26.08.2013г. на сумму 48700 руб.- установка потолков, сумма по смете – 48700 руб. (подрядчик- ООО ТД «АгроПромТорг», договор №5 от 17.06.2013г.).

    4.  МБОУ-СОШ №6.

- ремонт канализации на сумму 91 986 руб., подрядчик- ООО «Трубопроводстройинжинеринг, договор подряда  №16-05/13 от 16 мая 2013 года,  акт №1 от 16.05.2013г., смета №13-05-13 на сумму  91 986 руб.;
-замена оконных блоков в спортзале на сумму 285 000  руб., подрядчик ИП Босиковой Т. А..,  акт №1 от 06.08.2013, локальная смета б/н,   Гражданско-правовой договор б/н от 08 июля 2013 года на сумму 285 000  руб.;              
- ремонт кровли на сумму 35 175 руб., подрядчик- ИП Тихоновецкий Н. Н..  муниципальный контракт б/н от 27 мая 2013  года,  акт б/н от 31.05.2013г., смета б/н на сумму 35 175 руб.;  

     - текущий ремонт ступеней входной группы на сумму 98 544 руб., подрядчик- ООО «СтройГрад»,  договор строительного подряда от 05 августа 2014 года,   акт №1 от 04.09.2014г., смета  б/н на сумму 98 544 рублей.

    5. МБОУ-СОШ №7.

- акт №9 от 30.05.2013г. на сумму 99997,76 руб.- монтаж пожарной сигнализации, сумма по смете 99997,76 руб. (подрядчик- ИП Пожарский Р.Ф., договор №50 от 20.05.2013г.);

- акт №12 от 11.07.2013г. на сумму 50097,32 руб.- монтаж пожарной сигнализации, сумма по смете – 50097,32 руб.  (подрядчик- ИП Пожарский Р. Ф., договор №105 от 02.07.2013г.).

    6. МБОУ-СОШ №9.

- акт №2 от 27.05.2013г. на сумму 82395 руб.- ремонт служебных туалетов, смета на сумму 82395 руб. (подрядчик- ООО «Стройгарант», договор подряда №2 от 29.04.2013г.);

- акт №1 от 20.12.2013г. на сумму 706900 руб.- ремонт помещений, сумма по смете 706900 руб.  (подрядчик- ООО «Стройгарант», гражданско-правовой договор №2013.35092 от 25.11.2013г. );

- акт №1 от 20.12.2013г. на сумму 693100 руб.- ремонт помещений,  сумма по смете 693100 руб. (подрядчик- ООО «Стройгарант», гражданско-правовой договор №2013.35092 от 25.11.2013г.).
   7. МБОУ- Займищенская СОШ.

- акт №2 от 25.06.2013г. на сумму 1379145 руб.- ремонт мягкой кровли, сумма сметы 1379145 руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», гражданско-правовой договор №1 от 03.06.2013г.);

- акт №1 от 15.07.2013г. на сумму 10474 руб.- ремонт кровли, сумма сметы 10474 руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», договор №1 от 15.07.201г.).
    8. МБОУ- Ардонская СОШ.
- акт №1 от 15.09.2013г. на сумму 72155 руб.- ремонтные сантехнические работы, сумма по смете 72155 руб. (подрядчик- ООО «Трубопроводстройинжинеринг», договор подряда № 26-08/13 от 26.08.2013г. );

- акт №2 от 21.10.2013г. на сумму 77489 руб.- ремонтные строительные работы, сумма по смете 77489 руб. (подрядчик- ООО «Трубопроводстройинжинеринг», договор подряда №07-10/13 от 07.10.2013г.);

- акт №1 от 29.12.2013г. на сумму 320000 руб.- укладка ламината в дошкольных группах, сумма по смете 320000 руб. (подрядчик- ООО «Алвик», гражданско-правовой договор №0127300008112000428 от 18.12.2012г.).
    9. МБОУ ДОД ДЮСШ «Луч» им. Фридзона.    

- акт №1 от 26.09.2013г. на сумму 96533 руб.- ремонт мягкой кровли, сумма по смете 96533 руб. (подрядчик- ИП Волков М.Н., договор №1 от 10.09.2013г.);

- акт №2 от 11.10.2013г. на сумму 5872 руб.- ремонт пандуса здания, сумма по смете 5872 руб. (подрядчик- ИП Волков М.Н., договор №2 от 01.10.2013г.);

    10. МБДОУ-7 «Орленок».   

- акт №1 от 31.10.2013г. на сумму 79099 руб.- ремонт водопровода, сумма сметы – 79099 руб (подрядчик - ООО «ФиТос», договор подряда №17/10/2013 от 17.10.2013г.).
    11. МБДОУ-8 «Тополек».    

- акт  №1 без даты на сумму 120000 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма по смете 120000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №42 от 29.03.2013г.);         

- акт №1 от 31.08.2013г.  на сумму 7918 руб.- ремонт отопления, сумма по смете  7918 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор №15/08/2013).  

    12.  МБДОУ-10 «Ручеек».                        

- акт №53 от 22.04.2013г. на сумму 239000 руб.- капремонт водоснабжения, сумма по смете – 239000 руб. (подрядчик- ООО «Монтажсантехника», гражданско-правовой договор №53 от 18.04.2013г.);

    13.  МБДОУ-11 «Земляничка».     

- акт №1 без даты на сумму 119000 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма сметы – 119000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №43 от 29.03.2013г. );

- акт №12 от 19.08.2013г. на сумму 99818 руб.- ремонт сантехнических узлов, сумма по смете – 99818 руб. (подрядчик- ИП Воробьев Е.В., договор №12 от 19.08.2013г.).
    14. МБДОУ-13 «Березка».
- смета и акт №236 от 19.04.2013г. на сумму 99759 руб.- монтаж водонагревателя (подрядчик- ООО «Макс-Сервис, договор №4/13 М-ВН).

   15. МБДОУ-14 «Рябина».

 - акт №1 от 31.08.2013г. на сумму 23128 руб.- ремонт водопровода,  сумма по смете 23128 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №16/08/2013 от 01.08.2013г.). 
 16. МБДОУ-15 «Белочка».

- акт №1 от 31.08.2013г. на сумму 40755 руб.- текущий ремонт водопровода сумма по смете 40755 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №17/08/2013 от 01.08.2013г.). 
 17. МБДОУ-17 «Светлячок».

- акт №1 без даты  на сумму 129000 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма сметы – 129000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №44 от 01.04.2013г.);

- акт №1 от 17.07.2013г. на сумму 23128 руб.- ремонт водопровода, сумма по смете – 23128 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №10/07/2013 от 11.07.2013г.).
18. МБДОУ-20 «Теремок».

- акт №1 от 31.10.2013г. на сумму 19227 руб.- ремонт водопровода сумма по смете  19227 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №17/13 от 17.10.2013г.). 

 19. МБДОУ-24 «Яблонька».
- смета б/н и акт №64 от 12.08.2013г. на сумму 243000 руб.- ремонт водоснабжения (подрядчик- ООО «Монтажсантехника», гражданско-правовой договор №64 от 12.08.2013г.);.

  20. МБДОУ-25 «Огонек».
- смета б/н и акт №1 от 02.10.2013г. на сумму 288000 руб.- капремонт системы отопления (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №65 от 16.09.2013 года).       
- смета б/н и акт №1 от 12.04.2013г. на сумму 119000 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №45 от 01.49.2013 года).       
    21. МБДОУ-26 «Ласточка».
- акт №14 от 23.09.2013г. на сумму 74466 руб.- ремонт мягкой кровли, сумма по смете – 74466 руб.  (поставщик- ИП Воробьев Е.В.договор подряда №14 от 16.09.2013г.);

- акт №289 от 11.11.2013г. на сумму 32321 руб.- монтаж пожарной сигнализации, сумма по смете – 32321 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №10/М-ПС от 01.11.2013г.);

- акт №2 от 23.05.2013г. на сумму 100000 руб.- текущий ремонт сантехнических узлов, сумма по смете – 100000 руб. (подрядчик- ИП Воробьев Е.В., договор подряда №2 от 23.05.2013г.);

- акт №3 от 27.03.2013г. на сумму 100000 руб.- текущий ремонт сантехнических узлов, сумма по смете – 100000 руб. (подрядчик- ИП Воробьев Е.В., договор подряда №3 от 27.03.2013г.).
    22. МБДОУ-27 «Чебурашка».
- акт №95 от 09.10.2013г. на сумму 7807 руб.- ремонт кабельной линии, сумма по смете – 7807 руб. (подрядчик- ООО «Энергостроитель», договор №86 от 09.10.2013г.).
    23. МБДОУ-28 «Елочка».
- акт №1 от 30.03.2013г. на сумму 98681 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма по смете – 98681 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №5 от 04.03.2013г.
    24. МБДОУ-30 «Звездочка».

- акт №1 от 17.07.2013г. на сумму 23128 руб.- текущий ремонт водопровода, сумма по смете – 23128 руб. (подрядчик-ООО «ФиТос», договор подряда №11/07/2013 от 11.07.2013г.)

- акт №1 от 29.08.2013г. на сумму 67678 руб.- ремонт электроосвещения, сумма по смете – 67678 руб. (подрядчик- ИП Воробьев Е.В. договор подряда №13 от 19.08.2013г.);

- акт №1 без даты на сумму 97276 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, смета на сумму – 97276 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №1 от 04.03.2013г.).
 25.  МБДОУ-31 «Золотая рыбка».
- акт №1 от 31.08.2013г. на сумму 42448 руб.- установка водомера сумма по смете 42448 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №18/08/2013 от 01.08.2013г.). 

26. МБДОУ-32 «Сказка».
- акт №1 от 31.08.2013г. на сумму 23128 руб.- текущий ремонт водопровода сумма по смете 23128 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №19/08/2013 от 01.08.2013г.). 

27.  МБОУ – ООШ №1.
- акт №1/1 от 14.06.2013г. на сумму 97742 руб.- ремонт тротуаров, сумма по смете – 97742 руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», договор №1/1 от 03.06.2013г.);

- акт №4/1 от 10.07.2013г. на сумму 48260 руб.- ремонт тротуаров, сумма по смете – 48260   руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», договор №4/1 от 01.07.2013г.).

 28. Калининская начальная общеобразовательная школа.  

- акт №1 от 25.09.2013г. на сумму 63095 руб.- ремонт внутренних сетей, сумма по смете – 63095 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №102 от 05.09.2013г.);

- акт №2 от 22.10.2013г. на сумму 74843 руб.- водоснабжение и водоотведение, сумма по смете – 74843 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №109 от 03.10.2013г.).
 29.  МБДОУ-12 «Дюймовочка».  
- акт №1 от 31.07.2013г. на сумму 560000 руб.- капремонт инженерных сетей, сумма по смете 560000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №2013.17096);

- акт №1 от 17.06.2013г. на сумму 824650,80 руб.- капремонт крыши здания (подрядчик- ООО «Спецстройснаб, гражданско-правовой договор №2013.9804 »); 
- смета и акт №1 от 28.06.2013г. на сумму 49893 руб.- выравнивание стен (подрядчик- ИП  Босикова Т. А.,  договор  б/н от 03.06.2013г.); 

- акт №1 от 27.09.2013г. на сумму 536441 руб.- текущий ремонт в здании, сумма по смете – 536441 руб. (подрядчик- ИП Босикова Т.А., гражданско-правовой договор №2013.25764);

- акт №173 от 14.10.2013г. на сумму 99260,79 руб.- монтаж противопожарной сигнализации, сумма по смете – 99260,79 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис, договор №173 от 14.10.2013г.);

- акт №1 от 29.08.2013г. на сумму 80000 руб.- укладка тротуарной плитки, сумма по смете – 80000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №75 от 01.08.2013г.).
30. МБДОУ-15 «Белочка».

- акт №1 от 30.10.2013г. на сумму 56634 руб.- монтаж забора, сумма по смете 56634 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №86 от 11.10.2013г.);

- акт №1 от 05.09.2013г. на сумму 59232 руб.- монтаж забора, сумма по смете 59232 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №77 от 05.08.2013г.);

- акт №1 от 18.06.2013г. на сумму 95164 руб.- монтаж забора, сумма по смете 95164 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №78 от 02.06.2013г.).
31. МБДОУ-20 «Теремок».

- акт №1 от 13.02.2013г. на сумму 99774 руб.- ремонт системы водоснабжения, сумма по смете  99774 руб.(подрядчик-ООО «ТрубопроводСтройинжиниринг», договор №13-02/13 от 13.02.2013г.).
32. МБДОУ-22 «Солнышко».
- акт №1 от 11.06.2013г. на сумму 31000 руб.- текущий ремонт сантехнических узлов, сумма по смете – 31000 руб.(ИП Воробьев Е.В., договор подряда №5 от 11.06.2013г.);

- акт №1 от 06.08.2013г. на сумму 12135 руб.- покраска стен, сумма по смете – 12135 руб. (ИП Воробьев Е.В., договор №7 от 15.07.2013г.);

- акт №3 от 07.08.2013г. на сумму 12135 руб.- покраска стен, сумма по смете – 12135 руб. (ИП Воробьев Е.В., договор №8 от 15.07.2013г.);

- акт №1 от 05.08.2013г. на сумму 12135 руб.- покраска стен, сумма по смете – 12135 руб. (ИП Воробьев Е.В., договор №6 от 15.07.2013г.).
33. МБДОУ-23 «Снегирек».

- акт №1 от 31.10.2013г. на сумму 75858 руб.- ремонт водопровода, сумма по смете – 75858 руб. (подрядчик- ООО «ФиТос», договор подряда №18/10/2013 от 18.10.2013г.);

- акт №1 от 17.06.2013г. на сумму 47000 руб.- изготовление и установка оконных блоков,  по смете – 47000 руб. (подрядчик- ИП Босикова Т.А., договор Б/Н от 17.06.2013г.).
34. МБДОУ-29 «Родничек».
- акт №1 без даты  на сумму 125000 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма сметы – 125000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №46 от 29.03.2013г.).
35. МБДОУ-31 «Золотая рыбка».
- акт №1 без даты  на сумму 122000 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма сметы – 122000 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №47 от 29.03.2013г.).
36. МБДОУ-32 «Сказка».
- акт №1 от 20.08.2013г. на сумму 77524 руб.- капитальный ремонт беседок, сумма по смете – 77524 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №73 от 20.08.2013г.);

- акт б/н от 15.10.2013г. на сумму 49694 руб.- текущий ремонт пожарного выхода, сумма по смете – 49694 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №1/13 У-ПВ); 

- акт б/н от 30.09.2013г. на сумму 49694 руб.- текущий ремонт пожарного выхода, сумма по смете – 49694 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №1/13 У-ПВ);

- акт б/н от 21.01.2013г. на сумму 33352,63 руб.- монтаж водонагревателя, сумма по смете 33352,63 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №1/13 У-ВН от 21.01.2013г.);

- акт №1 от 18.10.2013г. на сумму 85000 руб.- ремонт комнат и туалетов, сумма по смете – 85000 руб. (подрядчик- ООО «Сберегающие энерго Технологии», договор №1 от 07.10.2013г.);

- акт б/н от 07.08.2013г. на сумму 27173 руб.- монтаж пожарной сигнализации, сумма по смете – 27173 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №01/М-ПС от 01.09.2013г.).
37. Прогимназия №1.
- акт №1 от 06.08.2013г. на сумму 300000 руб.- капремонт актового зала, сумма по смете – 300000 руб.(подрядчик- ООО «Стройгарант», договор №63 от 02.08.2013г.);

- акт №1 от 30.03.2013г. на сумму 97544 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма по смете – 97544 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №3 от 04.03.2013г.).
38.  МБОУ ДОД - ЦДТ.
- акт №1 от 06.11.2013г. на сумму 68514 руб.- капремонт противопожарного выхода, сумма по смете – 68514 руб., (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №81 от 01.11.2013г. );

- акт №1 от 12.11.2013г. на сумму 380328 руб.- капремонт помещений, сумма по смете 380 328 руб., (подрядчик- ООО «Спецмонтаж»), гражданско-правовой договор №82 от 06.11 2013 г.;    
- акт №1 от 12.04.2013г. на сумму 99500 руб.- текущий ремонт музыкального зала сумма по смете 99500 руб. (подрядчик- ООО «Спецстройснаб», договор №14 ОТ 01.04.2013г.). 

    2014 год.
     1. МБОУ-СОШ №3.

- акт №000000316 от 11.04.2014г. на сумму 24451 руб.- текущий ремонт водопровода, сумма по смете 24451 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №11/14 Р-ПВ);

- акт №000000153 от 21.02.2014г. на сумму 22368 руб.- монтаж системы видеонаблюдения, сумма по смете 22368 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №9/14 М-СВ).
    2. МБОУ-СОШ №4.

- акт №5 от 18.04.2014г. на сумму 46260 руб.- ремонт пожарной сигнализации, сумма по смете 46260 руб. (подрядчик - ИП Пожарский Р.Ф., договор №260 от 20.12.2013г.);

- акт №1 от 17.12.2013г. на сумму 33010 руб.- монтаж видеонаблюдения, сумма по смете 33010 руб. (подрядчик - ИП Атрощенко, договор б/н от 16.12.2013г.);

- акт №1 от 18.08.2014г. на сумму 330500 руб.- ремонт асфальтного покрытия, сумма по смете 330500 руб. (подрядчик- ООО «Клинцыагродорпромстрой», договор №11 от 14.08.2014г.).
     3. МБОУ-СОШ №5.

- акт №82 от 30.07.2014г. на сумму 43646 руб.- ремонт кабинета, смета на сумму 43646 руб. (подрядчик - ИП Воробьев, договор подряда №82 от 16.06.2014г.);

- акт №83 от 13.08.2014г. на сумму 56570 руб.- ремонт кабинета, сумма по смете 56570 руб. (подрядчик - ИП Воробьев, договор подряда №83 от 01.08.2014г.).
     4. МБОУ-СОШ №6.

- акт б/н, без даты на сумму  9 337,23 руб. - ремонт пожарной сигнализации  (подрядчик – ИП Атрощенко; договор подряда от 1 августа 2014 года,   локальная смета б/н на сумму 9 337,23 рублей.

 -  акт  №1 от 16.04.2013года на сумму 82 865 рублей. - ремонт пищеблока на сумму 82 865 руб., (подрядчик - ООО «Трубопроводстройинжинеринг»  договор подряда №02-10-/12 от 02 октября 2012 года, смета №02-07-03  на сумму 82 865 рублей. 

   5. МБОУ-СОШ №7.

- акт №30 от 20.08.2014г. на сумму 99904,38 руб.- монтаж пожарной сигнализации, сумма по смете 99904,38 руб. (подрядчик- ИП Пожарский Р.Ф.», договор №22 от 11.08.2014г.);

- акт №11 от 26.08.2014г. на сумму 937300 руб.- текущий ремонт крыши, сумма по смете 937300 руб. (подрядчик- ООО «Сигма+», муниципальный контракт №3 от 25.08.2014г.).
 6. МБОУ ДОД ДЮСШ «Луч» им. Фридзона.    

- акт №1 от 26.08.2014г. на сумму 331252,59 руб.- ремонт кровли над спортивным залом настольного тенниса, сумма по смете 331252,59 руб. (подрядчик- ООО «ПрофРемСтрой, муниципальный контракт №2014, 20810 от 23.06.2014г.).
   7. МБДОУ-8 «Тополек».    
- №1 от 25.03.2014г. на сумму 99037 руб.- текущий ремонт теплотрассы, сумма по смете – 99037 руб. (подрядчик - МУП «Тепловые сети», контракт №1 от 21.03.2014г.).
   8. МБДОУ-10 «Ручеек».                        

- акт б/н от 18.06.2014г. на сумму 173585,36 руб.- ремонт фасада, сумма по смете 173585,36 руб. (подрядчик- ИП Воробьев», контракт №2014.15127).    
 9. МБДОУ-20 «Теремок».

- акт б/н и без даты на сумму 5488 руб.- ремонт пожарной сигнализации, сумма по смете 5488 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №2/14 Р-ПС от 31.12.2013г.).
 10. МБДОУ-22 «Солнышко».

- акт б/н от 19.06.2014г. на сумму 52000 руб.- ремонт лестничной площадки, сумма по смете – 52000 руб. (подрядчик- ИП Воробьев Е.В., договор №16 от 31.12.2013г.);

- акт №б/н от 19.04.2014г. на сумму 37400 руб.- ремонт холла, сумма по смете – 37400 руб. (подрядчик- ИП Воробьев Е.В.,договор №17 от 31.12.2013г.);

- акт б/н от 01.08.2014г. на сумму 91400 руб.- установка дверей ПВХ, сумма по смете – 91400 руб. (подрядчик- ООО «ЕвроГарант», договор №192 от 01.08.2014г.);

- акт б/н от 01.08.2014г. на сумму 78400 руб.- установка оконных блоков ПВХ, сумма по смете – 78400 руб. (подрядчик- ООО «ЕвроГарант», договор №192 от 01.08.2014г.);

 - акт №б/н от 10.09.2014г. на сумму 33000 руб.- текущий ремонт прачечного отделения, сумма по смете–33000 руб. (подрядчик-ИП Воробьев Е.В.,договор №18 от 31.12.2013г.).
   11. МБДОУ-24 «Яблонька».

- акт б/н от 14.04.2013г. на сумму 5100 руб.- ремонт пожарной сигнализации, сумма по смете 5100 руб. (подрядчик- ООО «Мак-Сервис», договор №45/13 Р-ПС).
   12. МБДОУ-26 «Ласточка».
- акт №1 от 18.08.2014г. на сумму 77100 руб.- сантехнические и общестроительные работы, сумма по смете – 77100 руб.(подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №1 от 08.08.2014г.);

- акт  №1/1 от 31.07.2014г.  на сумму 52442 руб.- текущий ремонт лестничных площадок, сумма по смете-52442 руб. (подрядчик - ИП Воробьев Е. В., договор №1/1 от 05.09.2013г.);

- акт №1/2 от 13.08.2014г. на сумму 52442 руб.- текущий ремонт лестничных площадок, сумма по смете – 52442 руб. (подрядчик- ИП Воробьев, договор №1/2 от 25.12.2013г.).
   13. МБДОУ-30 «Звездочка».
- акт №267 от 20.03.2014г. на сумму 8120 руб.- ремонт пожарной сигнализации, сумма по смете – 8120 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №5/13 Р-ПС).
   14. МБДОУ-32 «Сказка».

- акт №5 от 27.12.2013г. на сумму 50000 руб.- ремонт спортзала, сумма по смете – 50000 руб. (подрядчик ИП Зубков С.Ф., договор подряда №5 от 27.12.2013г.);

- акт №6 от 27.12.2013г. на сумму 30000 руб.- ремонт спортзала, сумма по смете – 30000 руб.(подрядчик ИП Зубков С.Ф., договор подряда №6 от 27.12.2013г.).
   15. МБОУ - Прогимназия №1.
- акт №30229 от 15.08.2014г. на сумму 15927 руб.- ремонт пожарной сигнализации, сумма по смете 15927 руб. (подрядчик- ИП Атрощенко А.Е., договор №7 от 02.08.2014г.);

- акт б/н от 14.04.2014г. на сумму 35494 руб.- монтаж видеонаблюдение, сумма по смете 35494 руб. (подрядчик- ИП Атрощенко А.Е., договор №25/12 от 26.12.2013г.).
   16. Калининская начальная школа.
- акт б/н от 14.02.2014г. на сумму 149134 руб.- строительство забора, сумма по смете – 149134 руб.(подрядчик- ООО «Бастион», контракт №1 от 01.02.2014г.).
   17.  МБОУ ДОД - ЦДТ.
- акт №1 от 06.06.2014г. на сумму 175488,57 руб.- текущий ремонт помещений, сумма по смете 175488,57 руб. (подрядчик- ООО «СпецСтройСнаб», муниципальный контракт №2014.14539 от 27.05.2014г.).
         В  содержании  локальных сметных расчетов  и данных актов приемки выполненных работ установлены  расхождения по следующим объектам:
2013 год. 
   1.  МБОУ-гимназия №1 

        По капитальному ремонту  туалетов  1 и 2 этажей заключен, Гражданско-правовой договор №1  с ООО «Спецмонтаж» от 10 июня 2013 года и предъявлены формы КС-3 и КС-2 от 01 августа на сумму  585 220   рублей. Локальные сметные расчеты на ремонт туалетов  1 и 2 этажей составлены, соответственно на 443 582 руб. и 141 647 руб., что в сумме составляет 585 229 рублей. 
 2. МБОУ-СОШ №5.

- акт №1 от 31.07.2013г. на сумму 651315,24 руб.- ремонт столовой, сумма по смете – 651315,24 руб. (подрядчик- ООО «Алди», гражданско-правовой договор №89 от 21.05.2013г.). 

   3. МБОУ-СОШ №8.

- акт №6 от 05.08.2013г. на сумму 685552,25 руб.- ремонт коридора, сумма по смете – 685552,25 руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», гражданско-правовой договор №1 от 15.05.2013г.). 
   4.  МБДОУ-10 «Ручеек».                        

- акт №001 от 01.04.2013г. на сумму 99015 руб.- ремонт электропроводки, сумма по смете 99015 руб. (подрядчик- ООО «Электромонтаж Юго-Запад», договор б/н от 01.04.2013г.). 
   5.  МБДОУ-12 «Дюймовочка».  

- акт №1/1 от 19.06.2013г. на сумму 128000 руб.- текущий ремонт спальных мест, сумма сметы 128000 руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», гражданско-правовой договор №55 от 05.06.2013г.);

 - акт №2 от 25.06.2013г. на сумму 995220,71 руб.- капремонт фасада здания, сумма по смете – 995220,71 руб. (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», гражданско-правовой договор №2013.9803 от 26.04.2013);

 - акт №7 от 05.08.2013г. на сумму 327000 руб.- текущий ремонт центрального входа (подрядчик- ООО «ДомСтоДел», гражданско-правовой договор №56 от 10.06.2013г.).

- акт №1 от 20.09.2013г. на сумму 1773210 руб.- текущий ремонт инженерных систем, сумма по смете 1773210 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №2013.25493); 

- акт №1 от 23.09.2013г. на сумму 859883 руб.- капремонт отопления, сумма по смете – 859883 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», гражданско-правовой договор №2013.25054).

   6. МБДОУ-23 «Снегирек».

-  акт №1 от 30.03.2013г. на сумму 99961 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма по смете  99961 руб.- (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №4 от 04.03.2013г.). 

   7. МБДОУ-32 «Сказка».
- акт №140 от 25.09.2013г. на сумму 79995 руб.- установка пожарной лестницы, сумма по смете  79995 руб. (подрядчик- ООО «Макс-Сервис», договор №1/13 У-ПЛ).
        8.  МБОУ ДОД -СЮТ.
- акт №1 от 30.03.2013г. на сумму 87781 руб.- установка приборов учета горячего водоснабжения, сумма по смете - 87781 руб. (подрядчик- ООО «Спецмонтаж», договор №2 от 04.03.2013г.).                
               Таким образом в результате проверки соблюдения обоснованности использования  средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Клинцы» Брянской области при проведении строительства, реконструкции и ремонта  объектов  в   период  2013 года и  истекший период 2014 года установлены случаи расхождения в содержании  локальных сметных расчетов  и данных актов приемки выполненных работ. При этом документы,  обосновывающие внесенные изменения по актам выполненных работ (акты, заключения и т.п.) для проверки не предоставлены.  
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