Приложение

| к постановлению Клинцовской городской администрации от ______ № ____________ приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2016-2022 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2022 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | наименование подпрограммы основное мероприятие, мероприятие | ответственный исполнитель | источник финансового обеспечения | объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2022 годы) Реконструкция канализационных очистных сооружений | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
|  |  | Итого: |  | 10000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 2 | строительство водозабора в г. Клинцы Брянской области (п. Банный, 2-очередь строительства. 1 этап) | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | 2582141 | 2582141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 264652,15 | 264652,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 2846793,15 | 2846793,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство канализационной напорной станции по пер. 6-му Вьюнковскому г. Клинцы Брянской области | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение спецтехники (каналопромывочная машина КО -514 | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 3884445 | 0 | 3884445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 3884445 | 0 | 3884445,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | строительство системы водоснабжения с. Ардонь г. Клинцы | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 586522 | 0 | 0 | 0 | 586522 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 586522 | 0 | 0 | 0 | 586522 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | средства областного бюджета | Клинцовская городская администрация | 2582141 | 2582141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа |  | 5235619,15 | 764652,15 | 3884445 | 0 | 586522 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
|  |  | Итого по программе: |  | 17817760,15 | 3346793,15 | 3884445,00 | 2000000,00 | 2586522,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |