Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Формирование современной  городской  среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2024 годы за 2022 год.

Пояснительная записка.

Настоящий сводный отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области», утвержденным постановлением Клинцовской городской администрации от 26.05.2022 № 892.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области», утвержденным постановлением Клинцовской городской администрации от 26.05.2022 № 892, по муниципальной  программе  «Формирование современной  городской  среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2024 годы за 2022 год проводились анализ и оценка следующих сведений:

о достижении целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

о достижении целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы;

об исполнении расходных обязательств городского бюджета, связанных с реализацией муниципальной программы;

о деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществлялась в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта). Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определялся исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований;

2-й этап - оценка эффективности муниципальной программы в целом исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой.

Муниципальная программа «Формирование современной  городской  среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Клинцовской городской администрации  от 23.12.2018 № 586 (в редакции  постановления городской администрации  от 23.12.2022 № 1542) (далее Программа). Цель программы - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории  городского округа «город Клинцы Брянской области». Программа  реализуется  с 2018 года,  показатели  (индикаторы) формируются  накопительным  итогом начиная  с 2018 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы проведена в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

- достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы;

-  исполнение расходных обязательств городского бюджета, связанных с реализацией муниципальной программы;

- деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.

Период оценки Программы 01.01- 31.12.2022.  В отчетный период  на реализацию Программы направлено 18 164 447,86 руб. из всех источников финансирования, в том числе:

Федеральный                 областной                 бюджет городского

бюджет,  рублей             бюджет, рублей         округа, рублей

17 802 975,34                 179 828,04                          181 644,48

На начало периода оценки  17 802 975,34                179 828,04                          181 644,48

На конец периода оценки    17 802 975,34                179 828,04                          181 644,48

Общий объем финансирования Программы  за счет бюджетных ассигнований в 2022 году составил 18 164 447,86 рублей, кассовое исполнение сложилось в объеме 18 164 447,86 рублей (100%) от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По Программе, реализуемой в отчетном периоде, к оценке принято 10 показателей, целевые показатели выполнены в полном объеме.  В отчетном году изменения в части ухудшения плановых значений целевых показателей в Программу не вносились.

В отчетном периоде запланировано благоустройство 3 общественных территорий, которые выполнены  в полном объеме. Муниципальная программа реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В целях оценки достижения целей и задач Программы (проектов) определены следующие целевые показатели (индикаторы), отраженных в таблице № 1.

Таблица №1

Сведения  о показателях (индикаторах)

муниципальной программы, основных мероприятий (проектов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов), 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года) | Ед. | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области» | % | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, накопительным итогом начиная с 2018 года) | Ед. | 12 | 12 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 7,524 | 7,524 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0,53 | 0,53 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | нет | нет |

Согласно проведенного  анализа  эффективности муниципальной программы «Формирование современной  городской  среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2024 годы за 2022 год   эффективности муниципальной программы сложилась плановой.

В  отчетном периоде  в программу  «Формирование  современной  городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2024 годы»  были внесены следующие  изменения постановлениями Клинцовской городской администрации от  09.06.2022  № 990, от 07.09.2022 № 1542, от 23.12.2022 № 2225.

Анализ эффективности муниципальной программы «Формирование современной  городской  среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2024 годы за 2022 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) Программы/ основного мероприятия (проекта) Программы/ критерии качества управления Программой | Значения |  | Коэффициент достижения показателя (индикатора) | Коэффициент достижения показателей муниципальной программы, эффективности основного мероприятия | Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, Куп | Коэффициент эффективности муниципальной программы, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое | Фактическое |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Отдел перспективного развития и благоустройства Клинцовской городской администрации Оцениваемых показателей: 10 Достигнутых показателей: 10 Невыполненных показателей: 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 (плановая эффективность муниципальной программы) |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий муниципальной программы (х 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года), единиц | - | - | 1 | х | х | х |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент | - | - | 1 | х | х | х |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области», процент | - | - | 1 | х | х | х |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, накопительным итогом начиная с 2018 года), единиц | 12 | 12 | 1 | х | х | х |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, гектар | 7,524 | 7,524 | 1 | х | х | х |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, процент | 0,53 | 0,53 | 1 | х | х | х |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, процент | нет | нет | 1 | х | х | х |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, процент | нет | нет | 1 | х | х | х |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, процент | 5 | 5 | 1 | х | х | х |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, процент | нет | нет | 1 | х | х | х |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 | 1 | х | х |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (х 0,5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» (удельный вес:1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процент | - | - | 1 | х | х | х |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц | - | - | 1 | х | х | х |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процент | - | - | 1 | х | х | х |
| 4 | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды | - | - | 1 | х | х | х |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 | 1 | х | х |
| Критерии качества управления муниципальной программой (х 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4) | х | 98,999999 | х | х | 1 | х |
|  | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2) | х | да | х | х | 1 | х |
|  | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2) | х | да | х | х | 1 | х |
|  | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2) | х | да | х | х | 1 | х |