График

ремонта подъездов многоквартирных домов,

расположенных на территории городского округа

«город Клинцы Брянской области» на 2013 год.

(по состоянию на 01.02.2013г.)

| № п/п | Наименование управляющей организации | Адрес | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилкомсервис» | пр-т Ленина, д. 25 | 1 квартал |
| 2 | ООО «Жилкомсервис» | пр-т Ленина, д. 42 | 1 квартал |
| 3 | ООО «Жилкомсервис» | пр-т Ленина, д. 44 | 1 квартал |
| 4 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Ворошилова, д. 56 | 1-2 квартал |
| 5 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Ворошилова, д. 58 | 1 квартал |
| 6 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Д. Бедного, д. 23 | 2 квартал |
| 7 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Мира, д. 105 | 2 квартал |
| 8 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Мира, д. 121 | 3 квартал |
| 9 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Мира, д. 125, п. №7 | 3 квартал |
| 10 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Пушкина, д. 42 | 2 квартал |
| 11 | ООО «Жилкомсервис» | ул. Союзная, д. 107, п. №6 | 3 квартал |
| 12 | ООО «Наш дом» | ул. Рябка, д. 121 | 2 квартал |
| 13 | ООО «УК Гарант» | пр-т Ленина, д. 18 | 3 квартал |
| 14 | ООО «УК Гарант» | ул. Мира, д. 119 | 4 квартал |
| 15 | ООО «УК Управдом» | пр-т Ленина, д. 38 | 1 квартал |
| 16 | ООО «УК Управдом» | ул. Гагарина, д. 48 | 3 квартал |
| 17 | ООО «УК Управдом» | ул. Гагарина, д. 50 | 3-4 квартал |
| 18 | ООО «УК Управдом» | ул. М. Горького, д. 32 ч.1 | 1 квартал |
| 19 | ООО «УК Управдом» | ул. Мира, д. 111 | 4 квартал |